## Slide 1
Draft – macro cronograma
Billing e TV
Upgrade transact p/ (POWER CURVE)
LEVANTAMENTO/ESCRITA REQUISITOS E REGRAS: TI + NEGÓCIO
AGOSTO
SETEMBRO
NOVEMBRO
FASE: DESENHO DE SOLUÇÃO
ELABORAÇÃO DESENHO SOLUÇÃO
OUTUBRO
Agenda de reuniões junto ao fornecedor (EXPERIAN), área de negócio e TI para definição dos requisitos e regras que farão parte do SD (solicitação de Demanda)
Definição equipe projeto
Abertura PRJ no Clarity
GO para fornecedor iniciar Desenho de solução (GO DSOL)
Inicio do estudo da estratégia testes
Envolvimento das áreas necessárias para aprovação do desenho de solução e definição de faseamento, requisitos essenciais
RECEBIMENTO DE PROPOSTAS/APROVAÇÃO
FASE: ESCOPO
APROVAÇÃO
DESENHO SOLUÇÃO
FASE: APROVAÇÃO FINANCEIRA
Recebimento das propostas dos fornecedores
GO para inicio do projeto e recebimento de cronograma
Este macro cronograma contem datas previstas que podem sofrer alterações.
Ao longo do andamento os reports serão feitos ajustando o que for necessário
Somente teremos cronograma após etapa de Aprovação Financeira