## Slide 1: WORKSHOP Iniciativas Ágeis - IT Core

## Slide 2: Conceituando:
Os métodos cascata e ágil são indicados para diferentes tipos de projetoS: visão orientada a projeto X visão orientada a produto
Cascata: escopo fixo. investimos o tempo e recursos que forem necessários até que ele seja completo.
Ágil: equipe fixa trabalhando em ciclos de duração fixa, escopo definido em cada ciclo.
Cascata: equipes especializadas agrupadas por projeto e tramitando a demanda através de etapas definidas.
Ágil: equipes multidisciplinares e auto gerenciadas atuando ponta a ponta agrupadas por produto.

## Slide 3: Como funciona o Scrum:
Scrum em 9 minutos
REFINAMENTO BACKLOG PRÓXIMA SPRINT
Maiores informações sobre SCRUM na OI – IT CORE consulte a
WIKI PROGRAMA BIMODAL

## Slide 4: IT CORE: Cenários DE INICIATIVAS ÁGEIS
Backlog
Priorizado
Feature 1
Feature 2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
...
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
(Product
Owner)
(Scrum
Master)
DEV
INICIATIVA:
NOVA OI ATENDE
CENÁRIO 1:
SISTEMA AUTOCONTIDO, 1 SQUAD, BACKLOG ÚNICO E PRIORIZADO, DESENVOLVE, TESTA E IMPLANTA DE FORMA AUTÔNOMA.
FRAMEWORK SCRUM
ATENDE ?

## Slide 5: IT CORE: Cenários DE INICIATIVAS ÁGEIS
PROJETO NBA
CENÁRIO 2:
SISTEMA AUTOCONTIDO, 2 OU MAIS SQUADS. CADA SQUAD POSSUI BACKLOG ÚNICO E PRIORIZADO, PO E SM DISTINTO. DESENVOLVEM, TESTAM E IMPLANTAM DE FORMA AUTONOMA.
FRAMEWORK SCRUM
INICIATIVA
ATENDE ?

## Slide 6: IT CORE: Cenários DE INICIATIVAS ÁGEIS
CENÁRIO 3:
DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO, COM 2 OU MAIS SQUADS. O BACKLOG PRIORIZADO É ÚNICO. CADA SQUAD TEM SEU BACKLOG DE US, PO E SM. DESENVOLVEM, TESTAM E IMPLANTAM DE FORMA SINCRONIZADA E EXISTE DEPENDÊNCIAS ENTRE FEATURES E US.
TRIBO DE SERVIÇOS,
TRIBO OI 360º
IINICIATIVAS
FRAMEWORK SCRUM
ATENDE ?
x

## Slide 7: IT CORE: Cenário 3 - PERGUNTAS
E a Solução de arquitetura do produto/serviços e seus incrementos?
PARA O CENÁRIO 3 PRECISAMOS RESPONDER:
Quem é responsável por trazer novas necessidades ?
Como o Backlog Único é incrementado?
Quem acompanha/facilita as Squads?
Quem é o dono do Backlog Único (Features)?
Como sincronizar as entregas das Squads?
FRAMEWORK SCRUM
ATENDE ?
x

## Slide 8: IT CORE: Cenário 3 – BUSCANDO RESPOSTAS
Quem é responsável por trazer novas necessidades ?
Os PO´s de outras Squads, GP´s de demandas de legados e o dono do produto
Quem é o dono do Backlog Único (Features)?
O dono do produto, ele é o PO dos PO´s
Como o Backlog Único é incrementado?
Em uma reunião, os responsáveis apresentam as novas necessidades para o dono do produto, que incrementa o Backlog
Quem acompanha/facilita as Squads?
Devemos ter um SM dos SM´s
E a Solução de arquitetura do produto/serviços e seus incrementos?
Devemos ter um arquiteto no caso de produto e podemos ter vários arquitetos envolvidos no caso de serviços.
Como sincronizar as entregas das Squads?
As Squads precisam se reunir para alinhar as entregas e identificar dependências entre features

## Slide 9: IT CORE: Cenário 3 – respondendo!
Os PO´s de outras Squads, GP´s de demandas de legados e o dono do produto
O dono do produto, ele é o PO dos PO´s
Em uma reunião, os responsáveis apresentam as novas necessidades para o dono do produto, que incrementa o Backlog
Devemos ter um SM dos SM´s
Devemos ter um arquiteto no caso de produto e podemos ter vários arquitetos envolvidos no caso de serviços.
As Squads precisam se reunir para alinhar as entregas e identificar dependências entre features
Chamamos essa organização de TRIBO

## Slide 10: CONCEITos para o setup de uma tribo
TRIBO (TIME DE TIMES)
Product Manager
(PO dos POs)
System Architect
(Arquiteto da Tribo)
Release Train Engineer
(Scrum dos Scrums)
A Tribo trabalha com o conceito de Program Increment (PI), que pode ser considerada a Sprint da Tribo.
A princípio, definimos uma PI como o período de 3 a 5 Sprints das Squads, realizadas em paralelo.
PI
Sprints
das Squads
(2 semanas cada)

## Slide 11: CERIMÔNIAS DA TRIBO
REUNIÕES DE ACIONAMENTO (Quinzenais)
REUNIÕES DE REFINAMENTO (Semanais)
Cerimônia da Tribo
Cerimônia da Squad
5X
PI PLANNING PI 1
SPRINT PLANNING
EXECUÇÃO SPRINT
SPRINT REVIEW
SPRINT RETROSPECTIVE
SYSTEM DEMO
INSPECT AND ADAPT WORKSHOP
PI PLANNING PI 2
SP1
SP2
SP3
SP4
SP5
PI 1 ( 6 a 10 semanas)
....
PI 2
WIKI PROGRAMA BIMODAL

## Slide 12: Atividades pré PI planning
Pré PI Planning
PI Planning
Pós PI Planning
Reuniões de Acionamento (ocorre de 15 em 15 dias)
PO´s de outras Squads e GP´s de demandas de legados: Trazem novas demandas para o backlog da Tribo, tais como: Necessidades de sincronismo com DSOL, TI do legado e com as outras tribos.
PM - Faz o refinamento funcional do backlog e priorização
POs das Squads da Tribo: Entendimento das demandas que estão entrando no backlog
Time: Faz levantamento de informações para tratar o backlog, tais como: DAS, Datas estimadas de construção, TI e Implantação.

## Slide 13: Atividades da PI planning
Reunião para planejamento da próxima PI, com a seguinte agenda básica:
PM: Apresenta as demandas captadas nas Reuniões de Acionamento.
Qualidade apresenta:
  Casamento das datas da PI com a Próxima Release;
  Janelas de Migração de Ambientes durante a próxima PI;
  Datas de Geração de Massas
Produtos do PI Planning:
  Planejamento consolidado da Tribo para as próximas 10 semanas;
  Planejamento das dependências com Modo 1 , Tribo de serviços e esteira de Release;
  Candidatura das Features da PI de acordo com Cronograma de Release;
Apresentação
Visão/Features
Arquitetura
Processos
Planejamento e apresentação
Votação
e
ajuste
Retrospectiva
P. M.
S. A
.
R. T. E.
Squads
Qualidade
Modo 1
Stakeholders/
Negócio
Todos
Qualidade
Qualidade
Pré PI Planning
PI Planning
Pós PI Planning

## Slide 14: Atividades durante o PI (5 sprints)
SQUADs : Execução de 3 a 5 sprints (2 semanas). Atividades:
    Desenvolve histórias
    Sobe código para ambientes de Teste
    Teste modo 2 puro
    Testes Integrados(Modo1 e Serviços)
    Gera massas Teste Integrado
    Acompanha Teste Integrado
    Acompanha Migração de Código para HML
    Encaminha defeitos para Squad
    Corrige Defeitos e Reporta no ALM
Tribo: Reunião Sync (semanal): Reunião que o RTE faz com os SM e POs das Squads para acompanhamento do Planejamento da PI;
Gestor Funcional: Nas Squads que possuem autonomia, atua em conjunto com o PO, nas Sprints Planning, para incluir demandas internas.
Pré PI Planning
PI Planning
Pós PI Planning

## Slide 15
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
DEV
PO
Wendia Silva
SM
Marcos da Costa
INICIATIVAS ÁGEIS EM ANDAMENTO – squad NOVA OI ATENDE

## Slide 16
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
DEV
EVOLUÇÃO NBA
PO
Monique Tamiozo
SM
Wagner Pires A ACC
User Storie 1
User Storie 2
..
DEV
DEV
DEV
DEV
AUTOMAÇÃO NBA
PO
Cristiano Batista
KANBAN
SM
Gustavo CarneiroA ACC
INICIATIVAS ÁGEIS EM ANDAMENTO – PROJETO NBA

## Slide 17: INICIATIVAS ÁGEIS EM ANDAMENTO – TRIBO DE SERVIÇOS
Backlog
Priorizado
Feature 1
Feature 2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
...
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
DEV
SQUAD SOA
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
DEV
SQUAD API
(Product
Owner)
(Product
Owner)
(Scrum
Master)
(Scrum
Master)
PM
(Gustavo Cota}
PO
[Alexandre Urtado]
SM
[Vinicius Souza]
PO
[David Sodré]
SM
[Reinaldo Soares]
Arquiteto
(Por demandas)
RTE
(Edja Mattar)

## Slide 18: INICIATIVAS ÁGEIS EM ANDAMENTO – EXPOSIÇÃO DE SERVIÇOS DO SIEBEL E ROBOTICS
Backlog
Priorizado
Feature 1
Feature 2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
...
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
DEV
SQUAD EXPOSIÇÃO SIEBEL
User Storie 1
User Storie 2
...
DEV
DEV
DEV
DEV
SQUAD ROBOTICS
(Product
Owner)
(Product
Owner)
(Scrum
Master)
(Scrum
Master)
PO
[Guilherme Dias]
Arquiteto
(Por demandas)
PO
[Guilherme Dias]
SM
[Fabiana Alves]
SM
[Fabiana Alves]

## Slide 19: INICIATIVAS ÁGEIS EM ANDAMENTO – TRIBO do OI 360º
Backlog Features
Priorizado
Feature 1
Feature 2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
...
Backlog US
Priorizado
+ NBA
+ Upgrade Pega
RTE = Release Train Engineer UX = Experiência do Usuário PO = Product Owner PM = Product Manager SM = Scrum Master Features = Macro Requisitos User Stories = Regras
PMO (Edja Mattar)
US1
US2
...
US7
US8
...
US: Validação Estratégia Testes Fx
US: Validação Plano de Testes Fx
US: Validação Execução TI Fx
US: Suporte Teste Fx
US: Planejamento Fx
US: Geração da Massa Fx
US : Execução Fx
Squads Pré-venda e Venda
US1
US2
...
PO
(Perla Mendes)
PRÉ-VENDA
Oi 360
Robotics
PO
(Vitor Gomes)
VENDA
Oi 360
Robotics
SM
(Raphael Ribeiro)
SM
(Allan Oliveira)
UX
UX
PO
(Por Canal)
US3
US4
...
US5
US6
...
US7
US8
...
QA
QA
SM
(Leandro Paiva)
PO
(Rosana)
SM
(Adriana Duarte)
Squad QA

## Slide 21: Estruturas de Squads que temos atualmente
NOVA INTERATIVA - 1 SQUAD, SISTEMA AUTOCONTIDO (DESENVOLVE,TESTA E IMPLANTA COM INDEPENDÊNCIA
NBA - 2 SQUAD, POSSUEM BACLOGS DISTINTOS, SISTEMA AUTOCONTIDO (DESENVOLVE,TESTA E IMPLANTA
COM INDEPENDÊNCIA
NOVO FRONT END – 3 SQUADS – UM ÚNICO BACKLOG DE INICIATIVAS E FEATURES, COM USER STORIES
DEFINIDAS PARA CADA TIME.
Perguntas que o SCRUM não responde nesse contexto:
Como planejar e sincronizar as entregas dos times?
Como planejar as dependências de US?
Quem é o dono do Backlog?
Quem acompanha/facilita os times
A Solução de arquitetura para os times como um todo?
ATENDE???
FRAMEWORK SCRUM

## Slide 22: Planejamento de PI (Exemplo)
Planejamento do Trabalho Sincronizado entre as Squads
PI 1 (Atendimento e Automação de Conta)
API
SOA
LISA
SPRINT 1
SPRINT 2
SPRINT 3
SPRINT 4
SPRINT 5
F1
F3
F2
F4
F1
F3
F2
F3
F3
F5
F5
F6
F5
F7
F8
F8
Preparação Próixma PI
F7
Janelas de Migração
HML / PRD
TI PRJ X
TI PRJ X
TI PRJ X
TI PRJ Y
TI PRJ Y
TI PRJ Z
DSOL
de Programa Bimodal